Informe Técnico de Integración: Rama main vs. feature/ia-resultados-supabase

Proyecto CommunityLab / CloudEdTech (Grupo ONE G10) — Auditoría de Arquitectura y Conexiones

1. Diagnóstico Ejecutivo

Andrés realizó un gran trabajo construyendo la interfaz visual en React (frontend/) y el backend administrativo de usuarios, roles y auditoría (backend/). Sin embargo, la rama main actual NO está unificada con los avances reales del resto del equipo.

• El problema raíz en main: Andrés empaquetó dentro de la carpeta motor-ia/ una copia antigua del proyecto que sigue leyendo y escribiendo en un archivo local SQLite (communitylab.db) en lugar de usar Supabase.

• Dónde está el trabajo real del equipo: En la rama feature/ia-resultados-supabase ya están integrados y funcionando en vivo los desarrollos de Tania (PostgreSQL en Supabase + Oracle Cloud OCI), Enoc (bandeja lotes_ia_kpis + estados HITL), Eduardo (detección automática de canales de Discord) y Fernando (motor de IA desacoplado, prompts unificados, API conectada a Supabase y 48 pruebas automatizadas en verde).

• Impacto directo: Tal como está la rama main hoy, el Frontend de React funciona como una isla desconectada: no ve los 58 mensajes reales de Discord en el Supabase de Tania, no ve los 44 mensajes evaluados y curados en el Supabase de Enoc, y no sube reportes reales a Oracle Cloud (OCI).

2. Tabla Comparativa: Rama main vs. Rama feature/ia-resultados-supabase

| Componente / Área | Qué tiene main (Carpeta motor-ia/ de Andrés) | Qué tiene feature/ia-resultados-supabase (Equipo) | Impacto si se deja como está en main |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de Datos Principal (base_datos.py) | Usa sqlite3.connect('communitylab.db') local en disco duro. | Usa PostgreSQL en Supabase (DATABASE_URL de Tania y SUPABASE_DB_URL de Enoc). | El Frontend no ve los mensajes reales extraídos por el bot ni el trabajo de Enoc. |
| Ingesta de Discord (bot_lote.py y armar_json_bot_python.py) | Diccionario fijo de 4 canales viejos (#preguntas). Sin filtro de bots ni webhooks. | Detección automática de los 6 canales reales (detectar_canales de Eduardo), DISCORD_GUILD_ID y filtro inmutable anti-bots. | No lee los canales nuevos (#faq, #pqrs, #notificaciones) y mete anuncios de bots como si fueran alumnos. |
| Conexión con Copywriting y HITL (Enoc) | Archivos adaptador_supabase.py y sincronizacion_copywriting.py desconectados y con candado permitir_escritura=False. | Sincronización automática en vivo hacia lotes_ia_kpis con estados 'pendiente' y 'rechazado', protegiendo la curación humana de Enoc. | El flujo de Enoc queda aislado; lo que la IA analiza en main nunca llega al Supabase de Enoc ni viceversa. |
| Almacenamiento Nube OCI y Reportes (Tania) | No existen reporte_semanal.py ni oci_uploader.py dentro de motor-ia/. | Módulos reporte_semanal.py y oci_uploader.py integrados con subida real al bucket de Oracle Cloud y modo offline tolerante. | No se cumple la subida real del reporte semanal JSON al bucket de OCI. |
| Cerebros de IA (Groq, Gemini, Gemma) | Prompts triplicados. Colisión en variable GOOGLE_MODEL. Agregó sentiment_score y tema solo en Groq pero olvidó agregarlos en Gemini y Gemma. | prompts_ia.py centralizado (DRY), variables GEMMA_MODEL y GEMINI_MODEL separadas, y evaluador_lotes.py con tolerancia a fallos por mensaje. | En main, si se elige Gemini o Gemma, el análisis falla con KeyError: 'sentiment_score'. |
| Interfaz Streamlit (app.py) | Versión antigua de 153 líneas (sin selector de fechas, sin anuncios de Discord, sin sección OCI). | Interfaz completa de 274 líneas con selector reactivo de fechas, anuncios Webhook y generación de reportes OCI. | Se pierden funcionalidades ya entregadas por Tania, Samuel y Fernando. |
| Suite de Pruebas Automatizadas (QA) | 0 pruebas unitarias en motor-ia/. | 48 pruebas unitarias y de integración asíncrona (pytest) pasando al 100% en verde. | Sin red de seguridad ante errores antes de la demo. |

3. Conexiones que están mal o desconectadas en la rama main

3.1. El Frontend consulta una API conectada a SQLite local en vez de Supabase

• Dónde ocurre: Las pantallas de React (Dashboard.tsx, Analytics.tsx, Messages.tsx, ContentStudio.tsx, Approvals.tsx) hacen peticiones HTTP a VITE_MOTOR_API_URL (puerto 8002, atendido por motor-ia/api.py).

• Qué está mal: motor-ia/api.py importa listar_interacciones, guardar_contenido y listar_contenidos desde motor-ia/base_datos.py, el cual abre el archivo local communitylab.db con sqlite3. No consulta la tabla interacciones (Supabase de Tania) ni la tabla lotes_ia_kpis (Supabase de Enoc).

3.2. Los adaptadores hacia Supabase están desactivados y nadie los invoca

• Dónde ocurre: Archivos motor-ia/adaptador_supabase.py y motor-ia/sincronizacion_copywriting.py.

• Qué está mal: 1) Ningún endpoint de motor-ia/api.py ni de motor-ia/app.py llama a sincronizar_lote_copywriting(). 2) La función tiene por defecto permitir_escritura: bool = False y lanza RuntimeError('Sincronización deshabilitada'). 3) Usa ON CONFLICT (id_mensaje) DO NOTHING sin enviar la columna estado_revision ('pendiente' / 'rechazado') que utiliza Enoc.

3.3. Incompatibilidad entre los 3 modelos de IA en motor-ia/

• Dónde ocurre: motor-ia/servicio_analisis.py frente a cerebro_ia.py, cerebro_ia_gemini_flash.py y cerebro_ia_gemma_4.py.

• Qué está mal: Andrés agregó los campos sentiment_score (float) y tema (categoría cerrada) únicamente en cerebro_ia.py (Groq), pero dejó Gemini Flash y Gemma 4 con el esquema anterior. Cuando servicio_analisis.py intenta leer kpis['sentiment_score'] y kpis['tema'] con otro modelo, se produce un fallo de ejecución.

3.4. Archivos duplicados entre la raíz del repositorio y la carpeta motor-ia/

• Dónde ocurre: En la raíz del repositorio siguen existiendo app.py, api.py, base_datos.py, bot_lote.py, etc., y dentro de motor-ia/ existe otra copia distinta de esos mismos archivos.

• Qué está mal: Genera confusión sobre cuál es el archivo real que debe ejecutarse y deja fuera los cambios de la rama feature/ia-resultados-supabase.

4. Cómo se deben hacer las conexiones (Plan de Integración Real)

La gran ventaja es que NO hace falta modificar ni rehacer las pantallas de React de Andrés (`frontend/`) ni su módulo de usuarios (`backend/`). Todo se resuelve conectando el motor de IA y la API en el puerto 8002 directamente a las tablas reales de Supabase.

| Paso del Flujo | Módulo / Responsable | Tabla / Origen Real | Cómo debe conectarse con el Frontend de Andrés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Extracción de Discord | bot_lote.py + armar_json_bot_python.py (Eduardo / Tania / Fernando) | Supabase Ingesta: tabla interacciones (58 mensajes reales) | El endpoint GET /api/community/messages debe hacer SELECT directo a la tabla interacciones de Supabase (filtrando bots), en lugar de leer SQLite. |
| 2. Evaluación de KPIs con IA | evaluador_lotes.py + prompts_ia.py (Fernando) | Supabase Copywriting: tabla lotes_ia_kpis (44 mensajes evaluados) | Unificar en prompts_ia.py los campos sentiment_score y tema para los 3 modelos (Groq, Gemini, Gemma) y guardar automáticamente en lotes_ia_kpis. |
| 3. Curación HITL y Copywriting | Flujo HITL de Enoc sobre lotes_ia_kpis | Supabase Copywriting: columnas estado_revision y copy_final | Los endpoints GET /api/content y GET /api/kpis deben leer los mensajes aprobados/procesados y su copy_final desde lotes_ia_kpis en Supabase. |
| 4. Dashboard y Gráficas | servicio_dashboard.py + api.py (Andrés / Fernando) | Consultas agregadas sobre interacciones y lotes_ia_kpis | GET /api/community/dashboard y /api/community/analytics deben calcular sentimientos, temas, hashtags y actividad leyendo de Supabase. |
| 5. Reporte Semanal y OCI | reporte_semanal.py + oci_uploader.py (Tania / Fernando) | Supabase historial_reportes_semanales + Bucket OCI | Conectar la generación de reportes semanales y el endpoint GET /api/reporte-semanal con el uploader real de Oracle Cloud (OCI). |

5. Mensaje sugerido para enviar al Líder del Proyecto o a Andrés

"Hola equipo / Andrés: Estuve revisando a fondo la rama main para validar la integración final. El frontend en React y el backend administrativo de usuarios que armó Andrés están excelentes a nivel visual, pero detectamos que la carpeta motor-ia/ que se subió a main se basó en una versión anterior que sigue conectada a SQLite local (communitylab.db). Por eso ahora mismo el frontend no está leyendo los 58 mensajes reales del Supabase de Tania (interacciones), ni los 44 mensajes evaluados y curados en el Supabase de Enoc (lotes_ia_kpis), ni incluye los canales automáticos de Discord de Eduardo ni la subida a OCI de Tania. La buena noticia es que en nuestra rama feature/ia-resultados-supabase ya tenemos toda la conexión real a Supabase funcionando y probada con 48 tests en verde. Sin moverle nada a las pantallas de React de Andrés, podemos conectar los endpoints de la API directamente a Supabase para que todo su Dashboard y el flujo de aprobaciones cobren vida con los datos reales del equipo."